(Power BI Sales & Marketing Dashboard Project Reference Document)

فاز اول: تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی

تسک ۱

Business Understanding

شناخت کسب‌وکار

خروجی:

- معرفی شرکت

- اهداف پروژه

- محدوده پروژه

- ساختار سازمانی

- ساختار جغرافیایی

- کانال‌های فروش

- واحدهای بازاریابی

تسک ۲

: Business Process Analysis (تحلیل فرآیندها

تحلیل فرآیندهای:

- فروش مویرگی

- فروش حضوری تخصصی

- فروش سازمانی

- فروش آنلاین

- بازاریابی

خروجی:

- Process Documentation

- Business Rules

- KPI اولیه

تسک ۳

: Requirement Analysis تحلیل نیازمندی‌ها

تحلیل نیاز مدیران:

- مدیرعامل

- مدیر فروش

- مدیر بازاریابی

- مدیر منطقه

- سرپرست فروش

- ویزیتور

خروجی:

- KPI List

- Report Requirements

- Dashboard Requirements

تسک ۴

: Data Analysis & Business Entities

خروجی:

- شناسایی موجودیت‌ها

- Attributeها

- ارتباطات اولیه

- Data Dictionary اولیه

تسک ۵

: Conceptual Data Model

طراحی مدل مفهومی

خروجی:

- Entity Diagram

- Business Relationships

تسک ۶

: Logical Data Model

تبدیل مدل مفهومی به مدل منطقی

خروجی:

- Factها

- Dimensionها

- Grain

- Star Schema

- Surrogate Keyها

- Natural Keyها

تسک ۷

: Physical Data Model

طراحی مدل فیزیکی

خروجی:

- نام جداول

- ستون‌ها

- Data Type

- PK

- FK

- Constraint

- Index

- Naming Convention

تسک ۸

: Mock Data Design

قبل از تولید داده باید طراحی کنیم:

- حجم داده

- سناریوهای داده

- قوانین تولید داده

- توزیع داده

- وابستگی بین جداول

- کیفیت داده

خروجی:

- سند طراحی داده مصنوعی

تسک ۹

: Mock Data Generation

حالا طبق طراحی مرحله قبل:

- تولید تمام Dimensionها

- تولید تمام Factها

- کنترل کیفیت

- اعتبارسنجی

خروجی:

- Dataset نهایی پروژه

تسک ۱۰

: Power BI Data Modeling

- Import

- Power Query

- Relationship

- Star Schema

- Optimization

تسک ۱۱

DAX & KPI Development

- Measures

- KPI

- Time Intelligence

- Calculation Groups (در صورت نیاز)

تسک ۱۲

: Dashboard UI/UX Design

- Wireframe

- Layout

- Navigation

- Theme

- Interaction

تسک ۱۳

: Dashboard Development

- ساخت صفحات

- Visualها

- Drill Through

- Tooltip

- Bookmark

- Dynamic Titles

تسک ۱۴

: Testing & Documentation

- تست داده

- تست KPIها

- تست عملکرد

- مستندسازی پروژه